REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JARMINA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 015-01/18-02/1

UR.BROJ: 2188/04-18- 02-46

Jarmina, 12. ožujka  2018. godine

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 52. Statuta Općine Jarmina („Službeni vjesnik“ Vukovarsko - srijemske županije broj 12/14), općinski načelnik Općine Jarmina podnosi:

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini planiran je utrošak sredstava u iznosu od: 1.615.000,00 kn.

Pregled utroška sredstava predviđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu:

| Red. broj | Pozicija u Proračunu | Naziv | Planirano / kn | Utrošeno / kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | R120 | Otkup zemljišta za izgradnju cesta i parkirališta | 0,00 | 0,00 |
| 2. | R121 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 0,00 | 0,00 |
| 3. | R122 | Otkup zemljišta za pročistač i iskop odv. kanala | 0,00 | 0,00 |
| 4. | R123 | Sufinanciranje izgradnje kanalizacije | 0,00 |  |
| 5. | R124 | Sanacija nogostupa | 800.000,00 | 789.049,63 |
| 6. | R125 | Proširenje el.mreže | 0,00 | 0,00 |
| 7. | R126 | Sufinanciranje izgradnje reg.vodovoda | 280.000,00 | 233.348,59 |
| 8. | R127 | Pripremni radovi i izgradnja solarne elektrane | 0,00 | 0,00 |
| 9. | R128 | Proširenje ograde oko groblja | 0,00 | 0,00 |
| 10. | R129 | Turistička signalizacija | 5.000,00 | 0,00 |
| 11. | R130 | Nabava opreme za „zelene otoke“ | 0,00 | 0,00 |
| 12. | R131 | Nabava teretnog rabljenog vozila | 0,00 | 0,00 |
| 13. | R133 | Sanacija višenamjenskog objekta za potrebe Općine | 30.000,00 | 0,00 |
| 14. | R134 | Sanacija objekta za potrebe dječjeg vrtića | 50.000,00 | 11.000,00 |
| 15. | R139 | Nabava bagera-kombinirke | 450.000,00 | 430.151,97 |
|  |  | UKUPNO | 1.615.000,00 | 1.463.550,19 |

Članak 2.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

Općinski načelnik

Andrija Draganić

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JARMINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 015-01/18-01/01

UR. BROJ: 2188/04-18-01-16

Jarmina,  23. ožujka  2018. godine

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Jarmina („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br: 12/14), Općinsko vijeće Općine Jarmina na 8. sjednici održanoj dana 23. ožujka  2018. godine donosi:

Z A K L J U Č A K

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini, KLASA: 015-01/18-02/1, UR.BROJ: 2188/04-18-02-46 od  12. ožujka  2018. godine.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jarmina (www.jarmina.hr).

Predsjednik Općinskog vijeća:

Dragutin Culi